Phần 1 - Thiết kế: Điền quy trình vào khung dưới đây, tối đa 5 bước (bước 1 là ví dụ, có thể sửa). Mỗi bước ghi việc cần làm, ai chịu trách nhiệm và điều kiện để sang bước sau.

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ví dụ) | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Làm rõ yêu cầu, xác định quy tắc nghiệp vụ, trường hợp ngoại lệ và viết 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo Given – When – Then. | PO chủ trì, Developers phối hợp; Scrum Master hỗ trợ quy trình. | Các bên thống nhất AC; story đủ rõ để hiểu và ước lượng. |
| 3 | Đối chiếu story với Definition of Done (DoD) chung của đội; kiểm tra các tiêu chí chất lượng như code review, kiểm thử và tài liệu cần thiết. | Developers chịu trách nhiệm; Scrum Master hỗ trợ cải tiến DoD. | Story đáp ứng điều kiện sẵn sàng theo quy ước của đội; DoD được hiểu thống nhất và không bị viết riêng cho từng story. |
| 4 | Gắn nhãn ưu tiên MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t have) dựa trên giá trị kinh doanh, nhu cầu người dùng, mức độ khẩn cấp, rủi ro và phạm vi phát hành. | PO quyết định, tham khảo ý kiến các bên liên quan và Developers. | Có nhãn MoSCoW phù hợp với mục tiêu phát hành; số lượng Must được giới hạn và có lý do rõ ràng. |
| 5 | Backlog Refinement và chuẩn bị đưa story vào Sprint Planning; kiểm tra lại AC, mức độ ưu tiên, sự phụ thuộc và năng lực đội. | PO, Developers cùng tham gia; Scrum Master tạo điều kiện và hướng dẫn Scrum. | Story đủ rõ, có 3–7 AC đã thống nhất, phù hợp DoD chung và được Developers hiểu để xem xét lựa chọn vào Sprint. |

Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống: Điền bảng dưới đây. Với mỗi tình huống, ghi quy trình của bạn xử lý ở bước số mấy và xử lý thế nào (2–3 câu).

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 và bước 5 | PO cùng Developers làm rõ yêu cầu và viết đủ 3–7 AC theo Given – When – Then. Story chưa đủ rõ thì chưa được xem xét đưa vào Sprint; nếu muốn thay đổi Sprint Goal hoặc phạm vi Sprint, PO và Developers cần trao đổi để xử lý theo nguyên tắc Scrum, không tự ý thêm việc chỉ vì Marketing yêu cầu. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 4 | PO đánh giá các yêu cầu dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết, rủi ro và mục tiêu phát hành, đồng thời trao đổi với cả ba bộ phận. PO quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên căn cứ rõ ràng, giới hạn số hạng mục Must và có thể chuyển các yêu cầu còn lại sang Should hoặc Could nếu phù hợp. |